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[bookmark: _Hlk150955975]Cliente
xxx

Controllante [Da eliminare in caso non necessario]
xxx

c.a. xxxxx xxxx@xxx.xx
 
Milano, 13/11/2023

Ns.Rif.:	XXXX_YYYY_OF01_Rev2_OffertaTipo_ITA.docx

[bookmark: _Ref158403555][bookmark: CampoOggetto]OGGETTO: Attività di ingegneria e di consulenza tecnica per la redazione della documentazione necessaria alla presentazione di istanza di Autorizzazione Unica di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte xxxxx

Egregi Signori,
ringraziando per la cortese richiesta, a seguito delle precedenti comunicazioni e intese intercorse siamo lieti di sottoporvi la nostra offerta tecnico economica (l’“Offerta”) per la prestazione, da parte di Montana S.p.A. (“Montana”) in favore di xxxxxx (il “Cliente”), (società controllata da yyyyyy (la “Controllante”) [Da eliminare in caso non necessario], di servizi di cui in oggetto (i “Servizi”) come meglio descritti nell’Allegato A.
Il Cliente, congiuntamente a Montana, le “Parti” e ciascuna una “Parte”.
***
[bookmark: _Ref158402255]OGGETTO DELL’OFFERTA
Servizi oggetto dell’Offerta e modalità di svolgimento
I Servizi oggetto della presente Offerta, che Montana presterà in favore del Cliente sono esclusivamente quelli indicati e descritti nell’Allegato A.
Esclusioni
Devono intendersi esclusi dall’oggetto della presente Offerta tutti i servizi non espressamente indicati nell’Allegato A, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
· Due Diligence, indagini tecniche e ambientali; 
· Stampe cartacee; 
· Traduzione in inglese degli elaborati;
· Richiesta CDU
· Sopralluogo in sito o trasferte, oltre a quelli già previsti (n.2 Sopralluoghi uno in fase di prefattibilità e uno in fase di elaborazione della documentazione progettuale e ambientale)
· Indagini e rilievi in situ, salvo quanto già specificato;
· xxxxxx
Integrazione dell’oggetto dell’Offerta
L’oggetto della presente Offerta potrà essere integrato con servizi addizionali rispetto a quelli indicati nell’Allegato A su richiesta del Cliente, comunque previo accordo scritto delle Parti riguardo, in particolare, alle eventuali integrazioni di corrispettivo dovute per la prestazione del servizio addizionale di volta in volta rilevante.
Qualora l’accordo di cui sopra sia raggiunto, Montana provvederà all’aggiornamento dell’Allegato A, includendo nel predetto Allegato A l’indicazione del servizio addizionale che verrà prestato, oltreché delle relative modalità di prestazione. Montana trasmetterà poi prontamente, a mezzo e-mail, l’Allegato A aggiornato come precede al Cliente, che lo sottoscriverà per accettazione. In relazione alla prestazione del servizio addizionale si applicheranno automaticamente tutti i termini e le condizioni di cui alla presente Offerta.
OBBLIGHI PRELIMINARI DEL CLIENTE
Al fine di dare avvio alla prestazione dei Servizi, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Offerta il Cliente fornirà a Montana i seguenti documenti/informazioni:
· Identificazione dell’area di progetto;
· xxxx
Ove uno o più documenti/informazioni non siano disponibili saranno rinegoziate le tempistiche di esecuzione della attività.
TEMPISTICHE
Ciascun Servizio verrà prestato da Montana nelle tempistiche indicate nell’Allegato B.
Il Cliente riconosce e prende atto che le date di consegna di cui sopra sono state individuate da Montana in accordo con il Cliente, comunque, sul presupposto che il Cliente adempia correttamente e puntualmente agli obblighi di cui all’articolo 2 che precede. Eventuali ritardi o imprecisioni del Cliente nell’adempimento dei predetti obblighi, potranno quindi comportare slittamenti delle date di consegna di cui sopra.
TEAM DI LAVORO E CONTACT PERSON 
Il Team di Lavoro sarà composto da un numero adeguato di collaboratori facenti capo alla struttura di Montana, qualificati e dotati della necessaria esperienza per la prestazione dei Servizi. A valle della sottoscrizione della presente offerta verrà identificato e comunicato il team di lavoro. [Oppure concludere con: come meglio descritto nell’Allegato E].
Per un migliore coordinamento nello svolgimento dei Servizi di cui alla presente Offerta, ciascuna Parte individua una propria contact person, alla quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni, anche di carattere operativo, relative alla presente Offerta, come meglio indicata di seguito:
· Contact person di Montana:
xxxx
xxx@montanambiente.com
· Contact person del Cliente:
xxxx
xxx@xxx.xx
CORRISPETTIVO
[bookmark: _Hlk150075249]Per la prestazione dei Servizi il Cliente (o, in caso di ritardato od omesso pagamento, la Controllante) [Da eliminare in caso non necessario]corrisponderà a Montana i corrispettivi indicati nell’Allegato C.
Tutti gli importi di cui sopra devono intendersi al netto di IVA e oneri di legge di qualsiasi tipo, ove applicabili.
Il Cliente corrisponderà a Montana gli importi di cui sopra a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente indicato nella fattura di volta in volta rilevante nei termini di pagamento indicati nel predetto Allegato C.
Qualora dovessero essere applicate variazioni nei corrispettivi indicati nell’Allegato C, ad esempio in ragione di quanto previsto dall’art. 1.3. che precede, Montana provvederà all’aggiornamento dell’Allegato C, includendo nel predetto Allegato C l’indicazione della variazione di corrispettivo di volta in volta rilevante. Montana trasmetterà poi prontamente, a mezzo e-mail, l’Allegato C aggiornato come precede al Cliente, che lo sottoscriverà per accettazione. In relazione a dette variazioni di corrispettivo si applicheranno automaticamente tutti i termini e le condizioni di cui alla presente Offerta.
MISCELLANEA
Impegno di collaborazione
Fermi gli obblighi specifici assunti ai sensi della presente Offerta o di qualsiasi altro documento contrattuale, il Cliente assume altresì un generico impegno a cooperare e prestare la propria collaborazione – ivi incluso, ma non limitatamente, ogni ragionevole sforzo per rispondere prontamente ad eventuali richieste di Montana e consentendo a Montana di accedere presso la sede del Cliente ogni qualvolta necessario dietro ragionevole preavviso nell’ambito dello svolgimento dei Servizi.
Uso del nome del Cliente
In deroga a quanto disposto dagli artt. 16 e 17.2 delle Condizioni Generali (come definite di seguito), il Cliente autorizza espressamente Montana ad utilizzare il nome del Cliente e/o suoi segni distintivi, anche grafici, ai fini promozionali e di referral.
Condizioni generali
Per tutto quanto non previsto nella presente Offerta si applicano le condizioni generali per la prestazione di servizi di Montana (le “Condizioni Generali”), trasmesse da Montana al Cliente contestualmente alla presente Offerta o a mezzo di separata e-mail, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto (come definito ai sensi delle predette Condizioni Generali).
[bookmark: _Hlk150138009]Validità dell’offerta
La presente offerta ha validità di 30 giorni dalla data di emissione. [In caso di accordo quadro, aggiungere la seguente dicitura: Nell’ambito del presente accordo quadro, lo stesso sarà applicabile per un periodo di xx mesi a valle della accettazione presente dell’offerta].
Contratto attuativo (opzionale se contratto attuativo)
Nell’ambito del presente incarico quale accordo quadro per servizi e consulenze in oggetto, l’attivazione di ogni specifica attività/progetto avverrà mediante la sottoscrizione dell’allegato E “Contratto attuativo” corrispondente ad ogni specifica iniziativa. Il contratto attuativo indicherà le date di consegna della specifica attività. Rimangono invariati i contenuti di cui agli allegati al presente incarico. [Da eliminare in caso di incarico standard].
Elenco degli Allegati
· Allegato A – Servizi; 
· Allegato B – Tempistiche;
· Allegato C – Corrispettivo e termini di pagamento;
· Allegato D – Team di lavoro; [Da eliminare in caso non necessario]
· Allegato E – Contratto Attuativo; [Da eliminare in caso di incarico standard]
· Condizioni generali
***
Se quanto precede riflette le comunicazioni e le intese intercorse vi preghiamo di restituirci la presente Offerta sottoscritta per accettazione da vostro rappresentante debitamente autorizzato.
Cordiali saluti.
Montana S.p.A.

__________________
xxxx
Energy Business Unit – Business Director	

Per accettazione:
[Cliente]

__________________
[nome e cognome e ruolo del firmatario]
Luogo: ______
Data: _______
[Controllante] [Da eliminare in caso non necessario]

__________________
[nome e cognome e ruolo del firmatario]
Luogo: ______
Data: _______

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente e specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali: 2.2 (Applicabilità delle Condizioni Generali); 3.2 (Revisione dei Corrispettivi); 3.3 (Inopponibilità di eccezioni); 3.4 (Conseguenza del mancato pagamento e facoltà di sospensione); 4.3 (Conseguenza della sospensione eccedente i 30 giorni); 5 (Certificato di Regolare Esecuzione); 10 (Patto relativo al personale e penali per violazione); 11 (Obblighi di Indennizzo); 12.1 (Limitazione di responsabilità); 14.1 e 14.2 (Risoluzione); 14.3 (Recesso); 19.7 (Cessione del Contratto. Cessione del credito e accollo); 19.8 (Foro competente).

[Cliente]

__________________
[nome e cognome e ruolo del firmatario]
Luogo: ______
Data: _______

[Controllante] [Da eliminare in caso non necessario]

__________________
[nome e cognome e ruolo del firmatario]
Luogo: ______
Data: _______





Allegato A
Servizi

(FORMATO LIBERO)
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[bookmark: _Hlk151214929]OBIETTIVI E SCOPO DEL LAVORO
Il Cliente xxxxx, per le quali intende affidare al Montana le seguenti attività:
1. ANALISI DI FATTIBILITÀ
2. xxxxxxxxxxxx
Nel paragrafo seguente si descrivono nel dettaglio le attività richieste.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
In relazione all’obiettivo in oggetto e quanto sopra indicato di seguito si riporta di seguito la descrizione delle attività previste.
FASE 1 - ANALISI DI FATTIBILITÀ 
L’attività prevede la verifica dell’analisi vincolistica xxxxx:
· Reperimento di tutta la cartografia di base e vincolistica delle aree dove è ubicato il sito di Impianto;
· Esecuzione di uno screening che evidenzierà:
· i principali vincoli urbanistici ed ambientali gravanti sull’area;
· gli usi civici;
· xxxx
La restituzione finale prevede la xxxxx. 
FASE 2 - xxxxx
L’attività prevede la predisposizione xxxx
1. PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO EOLICO: si tratta della xxxx 
2. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: in virtù xxxxx.
3. RELAZIONI SPECIALISTICHE
3.1. Studio Previsionale di Impatto Acustico: L’attività è xxxxx
3.2. Verifica Preventiva dell'interesse archeologico: L’attività prevede x
3.3. xxxxxx
4. INDAGINI 
4.1. Geotecniche geofisiche sondaggi: L’attività prevede l’esecuzione delle indagini geotecniche-geofisiche necessarie quale base dati per i successici calcoli civili ed elettrici per definizione della progettazione definitiva. Si prevede di eseguire:
· n.X prove penetrometriche spinte fino alla profondità massima di 4/5 m (una prova per ogni piazzola);
· n.2 prove sismiche con metodologia MASW;
· n.1 indagine elettrica per la verifica della resistività elettrica del terreno;
· Relazione finale di indagine con interpretazione delle prove.
Il numero e la tipologia delle prove saranno valutati preventivamente con il Cliente.
· xxxxxx
· xxxxx;
	TABELLA D’ESEMPIO
	xxx
	xxx
	xxx

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
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Allegato B
Tempistiche
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OGGETTO: Attività di ingegneria e di consulenza tecnica per la redazione della documentazione necessaria alla presentazione di istanza di Autorizzazione Unica di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte xxxxx

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività oggetto di offerta saranno di massima avviate entro xx settimane dalla ricezione della Vostra conferma d’ordine con il seguente riferimento indicativo di tempistica sulle singole attività decorrenti dalla data di ricezione della conferma d’ordine. 

	ATTIVITÀ
	DESCRIZIONE
	TEMPI DI ESECUZIONE IN GIORNI LAVORATIVI 

	N
	Xxxxx
	xx

	x
	Xxx
	xx

	x
	Xxxx
	xx

	N
	Xxxxx
	xx

	x
	Xxxxx
	xx

	x
	Xxxxx
	xx

	x
	Xxxxx
	xx

	x
	Xxxxx
	xx

	x
	Xxxxx
	xx
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Allegato C
Corrispettivo e termini di pagamento
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OGGETTO: Attività di ingegneria e di consulenza tecnica per la redazione della documentazione necessaria alla presentazione di istanza di Autorizzazione Unica di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte xxxxx
 
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
Le condizioni economiche di seguito indicate sono basate sulla stima dell’impegno in termini di giornate uomo sulle specifiche attività oggetto di offerta, così come riportate nel paragrafo precedente.

	[bookmark: _Hlk150780875]fase
	Descrizione
	costi € 

	x
	XXXXX
	xx.xxx,xx

	x

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	xx
	Xxxxxx
	

	x

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	x

	xx
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	x
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	x
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx

	x
	Xxxxxx
	xx.xxx,xx



Gli importi sono stati stimati a corpo, e sono al netto dell’IVA (22%) e INARCASSA 4%.
I costi relativi a trasferte (spese di viaggio, vitto e alloggio) non sono compresi e saranno sostenuti previa preventiva approvazione da parte del Cliente e presentati a piè di lista. 
Le modalità di pagamento per il progetto sono le seguenti:
FASE 1 - XXXXX
· 50% come pagamento anticipato all’avvio dell’attività con pagamento 30 giorni d.f.f.m.;
· 50% alla ricezione da parte del Cliente dell’approvazione finale della verifica dell’analisi vincolistica con pagamento 30 giorni d.f.f.m.

FASE 2 - XXXX
· 30% come pagamento anticipato all’avvio dell’attività con pagamento 30 giorni d.f.f.m.;
· 70% alla ricezione da parte del Cliente dell’approvazione finale della site survey e della documentazione annessa con pagamento 30 giorni d.f.f.m.
I pagamenti sono previsti con bonifico bancario presso istituto di credito che sarà indicato in fattura dietro presentazione di regolare documento fiscale.
Per attività non comprese in offerta possono essere considerati i seguenti costi 
· Consulente Senior 750,00 Euro/gg
· Consulente Junior 550,00 Euro/gg
· Disegnatore/elaborazione dati 380,00 Euro/gg



Allegato D
Team di lavoro
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OGGETTO: Attività di ingegneria e di consulenza tecnica per la redazione della documentazione necessaria alla presentazione di istanza di Autorizzazione Unica di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte xxxxx

TEAM DI LAVORO
In relazione allo svolgimento delle attività in oggetto Il Team di Lavoro sarà composto da un numero adeguato di collaboratori facenti capo alla struttura di Montana, qualificati e dotati della necessaria esperienza per la prestazione dei Servizi. Di seguito il dettaglio del gruppo di lavoro: 

	NOMINATIVO
	QUALIFICA

	xx
	xxxxxx

	xx
	xxxxxx

	xx
	xxxxxx

	xx
	xxxxxx

	xx
	xxxxxx





Allegato E
Contratto attuativo
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[bookmark: _Hlk150112659]CONTRATTO ATTUATIVO
Con il presente contratto attuativo quale allegato all’Accordo Quadro di cui alla offerta n. Allegato all’ Offerta: XXXX_YYYY_OF01_Rev1_OffertaTipo_ITA.docx, vengono attivate le seguenti attività e servizi:
1. ATTIVITÀ 1: xxxxxxxxxxxx
1. ATTVITÀ 2: xxxxxxxxxxxxx

Da svolgersi relativamente al seguente impianto:
· Impianto xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo i contenuti e le clausole dell’offerta XXXX_YYYY_OF01_Rev2_OffertaTipo_ITA.docx, i relativi allegati nonché le condizioni generali d’offerta.
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